CloudLab Copilot

赛题一开发与参赛说明书

基于华为云的 ICT 实验状态感知诊断与证据核验平台

适用赛题  第十一届华为 ICT 大赛中国创新赛 赛题一

文档版本  V1.0    日期  2026年9月24日

学校  ____________________    队名  ____________________

队长  ____________________    指导教师  ____________________

# 文档目的与结论

本说明书用于指导 CloudLab Copilot 从项目立项、CodeArts 智能体开发、华为云资源接入、数据集构建、效果评测到开源复现的全过程，并作为初赛作品信息收集表、后续答辩PPT和部署材料的内容底稿。

项目必须形成可验证的完整证据链：CodeArts 开发记录、Skills 开通或关联 RDS 与 Redis、MaaS 运行时调用、Skills 云端部署、在线可视化 Demo、独立数据集、可复现评测和开源仓库。任何尚未完成的能力和指标均应标记为计划或待实测，不得作为已经实现的成果提交。

## 项目范围

首期聚焦数据库与 Java 后端类 ICT 实验，包括 openGauss、MySQL 和 MyBatis 的高频实验错误。

系统不自动连接或操作学生数据库；首期只分析学生主动提交的命令、输出和报错文本。

系统每次只给出一条经过安全规则校验的下一步建议，并说明预期结果和报告证据要求。

向量 RAG 不是首期必选能力；首期可采用结构化知识库、规则检索、实验状态和 MaaS 推理。

## 项目成功标准

| 维度 | 最低完成标准 | 晋级增强标准 |
| --- | --- | --- |
| 开发 | 主要开发活动在 CodeArts 中完成并留证 | CodeArts完成需求、编码、测试、修复和部署闭环 |
| 运行 | MaaS诊断功能可用 | RDS、Redis、MaaS及可选OBS稳定协同 |
| 展示 | 本地完整Demo和录屏 | 华为云在线Demo可访问并可交互 |
| 数据 | 结构化知识集与独立测试集 | 增加向量或混合检索及数据版本管理 |
| 评测 | 真实测试样本与可重复计算脚本 | 与基线方案对照并给出统计结果 |
| 复现 | 完整README和环境变量模板 | 评委按文档可重建环境并复现核心指标 |

# 一 赛题要求与项目响应

赛题一要求作品基于华为云产品打造 AI 创新应用，以云上部署和可视化 Demo 展示核心功能，体现华为云产品在需求理解、代码生成、项目构建、问题修复和部署上线等环节的价值。以下内容作为项目验收基线。

| 赛题要求 | 项目响应 | 必须保留的证据 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| CodeArts代码智能体必选 | 使用CodeArts完成需求分析、代码、测试、修复 | 对话截图、代码差异、Git提交 | 待执行 |
| 关联RDS与Redis | RDS存业务数据，Redis存会话、缓存与限流 | Skill执行记录、控制台截图、配置说明 | 待资源 |
| Skills云端部署 | 使用官方Skill生成或执行部署流程 | 部署日志、在线地址、运行截图 | 待资源 |
| MaaS模型能力 | 诊断报错、生成下一步和报告总结 | 调用日志、Token统计、错误兜底 | 待接入 |
| 云上可视化Demo | React页面展示完整实验闭环 | 公网地址、演示视频、截图 | 待开发 |
| 数据集与处理 | 知识集与评测集分离并脱敏 | 数据说明、处理脚本、版本记录 | 待构建 |
| 量化效果 | 与裸模型或规则基线对比 | 评测脚本、原始结果、汇总图表 | 待实测 |
| 开源与复现 | 源码、数据、README、许可证公开 | 仓库截图、版本标签、复现记录 | 总决赛前 |

## 阶段性材料要求

初赛：提交模板1作品信息收集表 Word；建议同时提交项目PPT、设计文件和演示视频。内容必须覆盖背景价值、创新性、数据集处理、关键代码和可量化效果。

中国总决赛：提交模板2答辩PPT、在线Demo、完整代码、相关数据集、README复现步骤和开源截图。评委可能按材料复现，结果不一致存在取消资格风险。

全球总决赛：在中国总决赛材料基础上增加实际应用和落地进展、开源社区反馈或使用数据。

## 评分导向

初赛重点为创新性60%和应用价值40%。因此，登录注册、普通后台和页面数量不是主要得分点。项目应优先证明状态感知诊断、最小安全下一步和学习证据链三个差异化能力，并用真实数据验证效果。

# 二 产品设计

## 目标用户

学习数据库、Java Web和云计算课程的高校学生。

负责实验课指导、答疑和报告验收的教师或助教。

开展ICT认证培训和实训交付的教育机构。

## 核心问题

1. 学生看到报错后无法判断是环境、权限、SQL、连接还是步骤遗漏造成。

2. 通用大模型不了解实验进度，可能一次输出多条命令或给出版本不匹配的建议。

3. 实验完成后缺少验证语句、关键截图或可复核的过程证据。

4. 教师重复处理相似错误，难以统计课程中的高频故障与薄弱知识点。

## 核心用户流程

选择实验
  ↓
读取实验目标与前置条件
  ↓
进入当前步骤并提交命令输出或报错
  ↓
检索结构化知识并组合实验状态
  ↓
调用华为云MaaS生成诊断JSON
  ↓
安全规则校验下一步建议
  ↓
展示原因、下一步、预期结果和证据要求
  ↓
核验执行结果并推进步骤
  ↓
生成实验报告与待补证据清单

## 首期功能边界

| 功能 | 首期范围 | 暂不实现 |
| --- | --- | --- |
| 实验管理 | 实验、步骤、预期结果、前置条件 | 复杂课程编排和付费体系 |
| 错误诊断 | 文本报错和执行结果分析 | 自动登录学生服务器执行命令 |
| 知识检索 | 结构化知识卡和关键词规则 | 大规模跨文档多跳推理 |
| 报告 | 证据清单、过程记录、Markdown/PDF摘要 | 学校教务系统自动提交 |
| 教师侧 | 实验和高频错误统计 | 完整教学管理平台 |

## 差异化创新

实验状态感知：结合实验目标、当前步骤、历史执行记录和环境信息诊断，而不是只看单条报错。

最小安全下一步：一次只输出一条建议，先经过危险命令规则校验，再向学生展示。

学习证据链：同步记录命令、输出、诊断、验证结果和截图要求，自动发现报告缺项。

可解释诊断：诊断结果包含匹配知识、推理依据、预期结果和来源信息。

# 三 技术架构与华为云资源

浏览器
  ↓
React可视化前端
  ↓ REST API
Spring Boot后端
  ├─ 华为云RDS：实验、步骤、知识卡、记录、报告
  ├─ 华为云Redis：会话、缓存、限流、任务状态
  ├─ 华为云MaaS：错误诊断、下一步建议、报告总结
  ├─ 华为云OBS：可选，存放截图和导出报告
  └─ 安全规则引擎：拦截高风险命令和越权建议

## 组件职责

| 组件 | 职责 | 不得承担的职责 |
| --- | --- | --- |
| CodeArts | 项目开发、测试、修复和部署辅助 | 不能冒充作品运行时AI |
| AI开发者空间 | 云端开发、联调、AI Shell与资源体验 | 不能替代正式业务数据库 |
| MaaS | 模型推理和结构化诊断 | 不能直接执行模型生成的命令 |
| RDS | 持久化业务数据和知识卡 | 不保存明文密钥 |
| Redis | 短期状态、缓存、限流和任务进度 | 不作为唯一持久化数据源 |
| 部署Skill | 创建或关联资源并部署应用 | 不能省略人工核验和费用检查 |

## 后端模块

| 模块 | 主要对象 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| lab | Lab、LabStep | 定义实验目标、步骤和预期结果 |
| session | LabSession、ExecutionRecord | 记录用户进度和每次执行结果 |
| knowledge | KnowledgeCard | 存储已验证错误模式和解决方案 |
| diagnosis | DiagnosisRequest、DiagnosisResult | 组织上下文并调用MaaS |
| safety | SafetyRule、SafetyDecision | 识别高风险命令和越权建议 |
| evidence | EvidenceItem | 保存截图说明、验证结果和证据状态 |
| report | LabReport | 汇总过程并生成报告 |
| evaluation | EvalCase、EvalResult | 运行可重复效果评测 |

## 环境配置原则

MAAS_API_KEY=仅在运行环境设置
MAAS_BASE_URL=以大赛资源通知为准
MAAS_MODEL=以实际可用模型为准
DB_URL=华为云RDS连接地址
DB_USERNAME=运行账户
DB_PASSWORD=仅在运行环境设置
REDIS_HOST=华为云Redis地址
REDIS_PASSWORD=仅在运行环境设置

仓库只提交 .env.example，不能提交真实 Token、数据库密码、IP白名单信息或个人账号信息。

# 四 数据集与知识库方案

赛题一明确要求说明数据集选择和数据处理。项目即使暂不实现向量 RAG，也必须有可审计的知识数据和独立评测数据。

## 数据分层

| 数据层 | 用途 | 是否参与运行时检索 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原始资料 | 官方文档、实验说明、公开错误信息 | 否 | 记录来源、版本和许可 |
| 知识数据集 | 结构化故障知识卡 | 是 | 人工验证、定期更新 |
| 评测数据集 | 检验诊断准确率 | 否 | 与知识集隔离，避免泄漏 |
| 运行日志 | 分析真实使用效果 | 按授权 | 脱敏并设置保留期限 |

## 知识卡字段

{
  "id": "OG-PRIV-001",
  "product": "openGauss",
  "version": "7.0",
  "experiment": "用户与权限管理",
  "errorPattern": "permission denied for schema",
  "cause": "当前用户缺少目标schema的USAGE权限",
  "nextAction": "GRANT USAGE ON SCHEMA schema1 TO normal_user;",
  "expectedResult": "GRANT",
  "riskLevel": "low",
  "source": "官方文档或经验证实验记录"
}

## 数据处理流程

1. 登记来源、产品版本、采集日期和使用许可。

2. 删除姓名、手机号、账号、IP、数据库密码和Token等敏感信息。

3. 按产品、实验、错误类别、风险等级和适用版本进行标注。

4. 由团队成员在隔离测试环境复现并确认原因、解决步骤和预期结果。

5. 将知识集与评测集按案例来源隔离，避免答案泄漏。

6. 为每次修改保留数据版本号、变更说明和校验结果。

## RAG演进路线

V1：RDS结构化知识卡、错误码和关键词检索。

V2：增加向量检索处理非标准自然语言描述。

V3：使用关键词与向量混合检索，并加入版本过滤和重排序。

创新点不应表述为简单的使用RAG，而应表述为实验状态、知识检索、安全约束和MaaS推理的协同诊断。

# 五 AI诊断与安全设计

## 模型输入

后端必须组织完整上下文，避免把单条错误原样转发给模型。

实验：openGauss用户与权限管理
当前目标：普通用户查询schema1.table1
当前步骤：验证查询权限
已完成步骤：创建用户、授予数据库连接权限
用户输入：SELECT * FROM schema1.table1;
实际输出：permission denied for schema schema1
检索知识：OG-PRIV-001
输出要求：固定JSON，不得生成多条命令

## 模型输出协议

{
  "reason": "当前用户缺少schema的USAGE权限",
  "nextAction": "GRANT USAGE ON SCHEMA schema1 TO normal_user;",
  "expectedResult": "GRANT",
  "safetyNote": "不要授予SUPERUSER或全库权限",
  "evidenceRequired": "保存授权成功和查询成功的结果",
  "knowledgeIds": ["OG-PRIV-001"]
}

## 安全控制

| 风险 | 处理规则 | 前端表现 |
| --- | --- | --- |
| 删除数据库或Schema | 禁止直接推荐 | 显示高风险警告和人工确认要求 |
| TRUNCATE或批量删除 | 默认阻止 | 要求教师或管理员审核 |
| 授予超级用户 | 禁止 | 提供最小权限替代方案 |
| 删除审计记录 | 禁止 | 说明会破坏实验取证 |
| 修改系统级配置 | 限制为白名单 | 显示影响范围和恢复方法 |
| 模型输出非JSON | 拒绝解析并重试一次 | 返回可理解的失败提示 |

## 关键代码解读重点

实验状态机如何确定当前步骤和允许的下一步。

知识检索如何按产品、版本、实验类别和错误模式筛选。

MaaS客户端如何注入环境变量、设置超时、重试和错误兜底。

结构化JSON如何校验和转换为领域对象。

安全规则如何阻止高风险命令。

报告证据完整度如何计算。

# 六 CodeArts智能体开发流程

CodeArts不是作品的运行时模型，而是赛题一指定的开发工具。项目应以小步提交方式留下可核验的开发轨迹。

## 推荐开发阶段

| 阶段 | CodeArts任务 | 验收结果 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 需求 | 分析赛题并生成需求边界 | 需求文档和验收标准 | 对话截图和文档提交 |
| 2 架构 | 生成模块、数据模型和接口计划 | 架构图和迁移计划 | 计划文件和评审记录 |
| 3 基础功能 | 实现实验、步骤、会话和记录 | 接口测试通过 | 差异和测试日志 |
| 4 AI能力 | 实现MaaS客户端和结构化诊断 | 固定JSON稳定返回 | 调用记录和异常测试 |
| 5 安全 | 增加危险命令规则 | 高风险样本全部拦截 | 测试用例和报告 |
| 6 云服务 | 使用Skills创建或关联RDS、Redis | 应用成功连接 | Skill过程和控制台截图 |
| 7 部署 | 使用Skills生成并执行部署 | 公网Demo可访问 | 日志、地址和运行截图 |

## 首个CodeArts任务模板

请分析当前项目，目标是构建基于华为云的ICT实验状态感知诊断与证据核验平台。
暂时不要修改代码，请生成docs/REFACTOR_PLAN.md，至少包括：
1. 可复用和应移除的模块；
2. 新增实验、会话、诊断、知识、证据、报告和评测模块；
3. 数据模型与接口清单；
4. MaaS、RDS和Redis的接入边界；
5. 分阶段修改顺序；
6. 每阶段测试与回滚方法；
7. 安全和隐私风险。

## 开发证据管理

每个功能对应一个明确的CodeArts任务和一个或少量Git提交。

截图应同时体现任务描述、关键结果和项目上下文，避免只截空白聊天窗口。

保存CodeArts发现缺陷并修复的完整前后过程。

不得提交真实云密钥；截图也应遮盖Token、密码和账号敏感信息。

# 七 云端部署与复现

## 部署流程

CodeArts完成代码与测试
  ↓
构建前端静态资源和Spring Boot应用
  ↓
通过Skills创建或关联RDS和Redis
  ↓
在运行环境注入MaaS、RDS和Redis配置
  ↓
通过Skills部署到大赛限定的华为云资源
  ↓
执行健康检查和冒烟测试
  ↓
生成在线地址、部署日志和演示截图

## 部署策略

代金券的具体额度、可用服务和有效期以组委会最终通知为准。项目在资源公布前采用容器化和环境变量配置，避免绑定尚未确认的ECS、CCE或其他具体规格。

本地开发：使用本地数据库和Redis兼容环境，先完成核心闭环。

云端联调：在AI开发者空间或获批云环境验证Linux编译和运行。

正式部署：按代金券范围选择计算资源，接入华为云RDS、Redis和MaaS。

复现版本：为总决赛创建Git标签，固定代码、数据、模型配置说明和依赖版本。

## README复现要求

1. 列出JDK、Node.js、数据库、Redis和构建工具版本。

2. 说明如何复制.env.example并配置环境变量，不出现真实密钥。

3. 说明如何初始化数据库和导入演示数据。

4. 说明如何启动后端、前端及运行健康检查。

5. 说明如何执行评测脚本并得到汇总指标。

6. 说明华为云部署路径和使用的Skills。

7. 列出开源依赖、许可证和引用来源。

## 资源释放与费用控制

所有按需计费资源在测试完成后应检查状态和费用。删除或释放资源前必须确认目标名称、区域、数据备份和恢复需求，并保存必要的演示证据。正式演示环境则设置预算、限流和监控，避免Token或云资源异常消耗。

# 八 效果评测方案

所有数值指标必须通过真实测试产生。下表中的目标仅用于开发验收，正式材料应替换为原始评测结果，并提供可重复运行脚本。

| 指标 | 定义 | 建议目标 | 当前结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 错误分类准确率 | 正确识别错误类别的样本比例 | 不低于85% | 待实测 |
| 下一步命中率 | 建议与人工标准答案一致或等价的比例 | 不低于80% | 待实测 |
| 安全拦截召回率 | 高风险建议被识别的比例 | 100%测试集 | 待实测 |
| JSON有效率 | 模型输出通过Schema校验的比例 | 不低于95% | 待实测 |
| 证据完整率 | 已收集必需证据占全部证据的比例 | 系统可自动计算 | 待实测 |
| 平均排障时间 | 从提交错误到获得可执行下一步的时间 | 优于人工查找基线 | 待实测 |

## 对照实验

使用同一批独立评测案例比较三种方案，禁止让评测答案进入运行时知识库。

| 方案 | 输入 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| A 裸模型 | 仅报错文本 | 建立MaaS直接回答基线 |
| B 状态模型 | 报错加实验状态 | 验证状态感知贡献 |
| C 完整方案 | 报错、状态、知识检索、安全规则 | 验证完整系统效果 |

## 评测过程

1. 准备独立测试案例并冻结版本。

2. 由至少两名评审者独立标注原因和正确下一步；分歧通过复核解决。

3. 在相同模型、温度和Token限制下运行三种方案。

4. 保存每条模型原始输出、解析结果、人工评分和运行时延。

5. 执行统计脚本生成汇总结果并记录代码及数据版本。

6. 将正式结果替换文档中的待实测字段。

# 九 参赛材料与仓库组织

## 推荐仓库结构

ict-lab-copilot/
├─ backend/
├─ frontend/
├─ dataset/
│  ├─ knowledge/
│  ├─ evaluation/
│  └─ scripts/
├─ evaluation/
├─ deploy/
├─ docs/
├─ screenshots/
├─ .env.example
├─ docker-compose.yml
├─ LICENSE
└─ README.md

## 初赛材料清单

必交：赛题1模板1作品信息收集表Word。

建议：8至12页作品介绍PPT。

建议：2至3分钟演示视频。

建议：系统架构图、业务流程图和页面原型。

必须在材料中呈现：背景价值、创新性、数据集与处理、关键代码、量化效果。

## 中国总决赛材料清单

赛题1模板2答辩PPT。

可在线访问和交互的可视化Demo。

完整源代码、相关数据集和评测脚本。

README复现步骤和部署方式。

开源社区仓库截图。

真实、可复现的效果验证结果。

## 全球总决赛补充材料

学校实验课、社团或培训场景中的试用记录。

脱敏后的用户反馈、使用人数和问题闭环。

开源社区Star、Fork、Issue、引用或复用情况。

作品迭代记录和落地计划。

## 开源合规

若参考或复用 interview-guide 等开源项目，必须保留原许可证和来源说明，列明复用模块与自主开发模块。不得将原项目已有功能包装为原创成果。为降低原创性争议，建议新建干净比赛仓库，仅参考通用架构思想。

# 十 实施计划与验收

| 里程碑 | 核心产出 | 退出条件 |
| --- | --- | --- |
| M1 项目基线 | 新仓库、需求文档、架构和数据模型 | 团队评审通过并提交Git |
| M2 基础闭环 | 实验、步骤、会话、记录、报告清单 | 一个实验可从开始走到结束 |
| M3 AI诊断 | MaaS客户端、结构化输出和兜底 | 至少10条案例稳定运行 |
| M4 知识与安全 | 知识卡、规则检索和危险命令拦截 | 安全测试通过 |
| M5 云服务 | RDS和Redis接入 | 云环境读写与缓存正常 |
| M6 在线部署 | Skills部署、在线Demo、监控与限流 | 公网冒烟测试通过 |
| M7 评测材料 | 独立评测集、脚本、真实结果和视频 | 他人可按README复现 |

## 主要风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 代金券范围未确定 | 无法提前锁定部署服务 | 容器化并使用环境变量，资源公布后适配 |
| 大模型输出不稳定 | 诊断不可复现 | 固定Schema、低随机性、重试和规则兜底 |
| 数据量不足 | 评测结论不可信 | 优先人工验证质量，逐步扩大独立样本 |
| 开源项目复用过多 | 原创性受质疑 | 新建仓库并披露来源，自主实现核心模块 |
| 密钥泄漏 | 资源和账号风险 | 环境变量、密钥轮换、提交前扫描 |
| Demo临场失败 | 展示分下降 | 健康检查、演示数据、录屏和降级方案 |

## 最终合规检查

☐  CodeArts开发、测试、修复和部署过程有连续证据

☐  通过Skills创建或关联RDS与Redis并成功联调

☐  应用实际调用华为云MaaS

☐  通过Skills完成华为云部署并提供在线Demo

☐  知识数据集与独立评测数据集分离

☐  所有效果指标由真实评测产生且可复现

☐  仓库无密码、Token、个人信息和未授权数据

☐  README可指导第三方启动、部署和运行评测

☐  开源许可证和第三方来源说明完整

☐  提交材料与实际系统功能、指标和版本一致

# 附录 A 项目首页建议内容

产品名称和一句话价值说明。

开始实验、继续实验和查看报告三个主要入口。

最近实验及当前完成进度。

支持的产品、版本和实验范围。

AI建议的安全边界和免责声明。

# 附录 B Demo演示脚本

1. 展示华为云在线地址和项目首页。

2. 选择openGauss用户权限实验并进入当前步骤。

3. 提交一条可复现的权限错误。

4. 展示系统如何结合历史步骤和知识卡调用MaaS。

5. 展示原因、唯一下一步、预期结果、安全提示和知识来源。

6. 模拟提交正确结果并推进步骤。

7. 展示证据缺项检查和实验报告。

8. 展示教师侧高频错误统计。

9. 简短展示CodeArts任务记录、RDS、Redis和部署Skill证据。

# 附录 C 当前决策

| 事项 | 当前决定 | 复核时点 |
| --- | --- | --- |
| 参赛赛题 | 赛题一 基于华为云产品打造AI创新应用 | 报名提交前 |
| 项目主题 | ICT实验状态感知诊断与证据核验 | 完成首批用户访谈后 |
| 首期技术栈 | Spring Boot、React、RDS、Redis、MaaS | 资源通知发布后 |
| RAG | 首期可不做向量RAG，保留结构化检索 | M4完成后 |
| 旧项目处理 | 新建比赛仓库，有限参考通用架构 | 正式编码前 |
| 指标 | 全部待实测，不在材料中预填成绩 | 评测完成后 |

本说明书是开发与参赛合规底稿，不替代组委会发布的模板1和模板2。正式提交时应将已实现功能、实际云资源、真实数据规模和实测指标同步回填到官方模板，并以大赛最新通知为准。