CloudLab Copilot

CodeArts 协作开发规格书

华为 ICT 大赛中国创新赛 赛题一

ICT实验状态诊断、RAG知识检索与证据核验平台

版本 1.1    2026年10月20日

供参赛团队与华为云码道 CodeArts 代码智能体协作使用

# 1 项目摘要与已确认决策

本说明书把目前讨论确定的方向转成可分阶段交给 CodeArts 智能体执行的工程规格。CloudLab Copilot 面向数据库与 Java 后端课程实验，结合实验步骤、学生执行记录、RAG检索和MaaS推理，解释错误、给出经安全校验的下一步，并整理实验报告证据。

赛题一的三项任务按硬性验收处理：使用 CodeArts 代码智能体开发；通过已有智能体或 Skills 快速开通、创建或关联 RDS、Redis 等华为云服务；通过已有智能体或 Skills 将作品快速部署到华为云。要留存实际操作、服务连接和在线 Demo 证据。

| 事项 | 当前决定 | 状态/说明 |
| --- | --- | --- |
| 赛题 | 赛题一：基于华为云产品打造AI创新应用 | 已确定 |
| 项目主题 | ICT实验状态感知诊断与证据核验 | 方案阶段 |
| 运行AI | 华为云MaaS；密钥从环境配置读取 | 模型/API待核实 |
| RAG | 先结构化知识检索，再增加向量/混合检索 | 纳入目标设计 |
| 云资源 | RDS、Redis、华为云部署资源 | 按比赛实际支持选型 |
| 量化结果 | 独立评测后报告真实数据 | 当前未实测 |

## 1.1 CodeArts协作规则

• 先读仓库并提交计划，得到确认后再修改；一次只完成一个模块。

• 只修改任务范围内文件；先列文件差异和潜在副作用。

• 每次结束都汇报变更、启动/验证方法、实际结果、未解决项。

• 不猜测云产品、MaaS接口或Skills能力；先按官方文档/控制台核实。

• 不执行用户提交的SQL或命令；只做文本分析和建议。

• 不在源码、日志、截图和Git历史中写出密钥、密码或个人数据。

# 2 用户场景、闭环和边界

## 2.1 用户与真实问题

• 学生遇到权限、连接、SQL或配置错误时，不知道原因和下一步。

• 通用模型不了解实验进度，可能给出超出当前步骤或版本不匹配的命令。

• 实验做完后经常缺验证结果、截图和报告证据。

• 教师重复答疑，难以归纳高频错误与课程薄弱点。

## 2.2 核心流程

选择实验 → 查看当前步骤/前置条件 → 提交命令输出或报错
→ 读取会话状态 → RAG检索版本匹配资料 → MaaS生成结构化诊断
→ 独立安全规则审查 → 展示原因、唯一下一步、预期结果、来源
→ 学生执行并回填结果 → 推进实验状态 → 检查证据 → 生成报告

## 2.3 首期功能范围

| 模块 | 首期包括 | 边界 |
| --- | --- | --- |
| 实验 | openGauss/MySQL基础实验；Java/MyBatis错误案例 | 仅支持有验证资料的产品和版本 |
| 会话 | 保存当前步骤、输入文本、输出和结果 | 不连接学生数据库，不运行命令 |
| RAG | 来源登记、文档切分、关键词/向量检索、来源引用 | 向量存储等待资源可用性确认 |
| 诊断 | 状态+检索结果+MaaS，输出固定字段 | 输出经服务端校验后展示 |
| 报告 | 步骤历史、证据清单、完成度和总结 | 不直接提交学校教务系统 |

# 3 技术栈与编程语言

以下是推荐基线，不是赛事指定版本。先在 CodeArts/AI开发者空间确认运行环境、MaaS协议和云服务兼容性，再锁定精确依赖版本并记录在 README 与锁文件中。

| 层 | 技术与语言 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 后端 | Java 17 LTS、Spring Boot 3.x、Spring Web/Validation | REST API、业务逻辑、状态控制和安全规则 |
| 持久层 | MyBatis 或 MyBatis-Plus（二选一）；Flyway或Liquibase（二选一） | RDS映射和数据库迁移 |
| 前端 | TypeScript、React、Vite | 实验工作台、诊断、引用、报告及教师统计 |
| 关系数据 | 华为云RDS，选实际可用的兼容引擎 | 用户、实验、步骤、知识元数据、记录和报告 |
| 缓存 | 华为云Redis | 短期会话、热点知识、限流；不是向量库 |
| 模型服务 | 华为云MaaS API，Java HTTP客户端 | 错误解释、结构化下一步和报告摘要 |
| RAG | Java检索适配层、向量/关键词混合检索 | 分块、元数据过滤、召回、引用与低相关度拒答 |
| 文件 | OBS（如赛事资源支持） | 保存截图和导出件，RDS保存对象键 |
| 部署/配置 | Docker、Skills、YAML、SQL | 构建、部署、健康检查、环境配置 |
| 数据/文档 | JSON、CSV、Markdown；Python评测脚本可选 | 知识集、评测集、数据处理、复现文档 |

## 3.1 开工前必须核实

• JDK、Node、构建工具和依赖的兼容版本。

• 可用RDS引擎、版本、地域、网络和白名单方式。

• Redis版本、TLS/认证和网络连通要求。

• MaaS模型名、鉴权、API格式、限额和Embedding模型可用性。

• Skills支持的部署目标、镜像仓库、公网入口和费用范围。

# 4 项目目录结构

采用前后端分离、模块化单体后端。首期不拆微服务，控制部署与调试复杂度。CodeArts应先检查现有仓库并提交映射方案，确认后再创建目录。

cloudlab-copilot/
├─ backend/src/main/java/.../
│  ├─ common/       # 统一响应、异常、校验
│  ├─ config/       # RDS、Redis、MaaS、API文档配置
│  ├─ lab/          # 实验定义、步骤、版本
│  ├─ session/      # 会话、执行记录、状态机
│  ├─ knowledge/    # 原始资料、知识条目、元数据
│  ├─ retrieval/    # 分块、Embedding、关键词/向量混合检索
│  ├─ diagnosis/    # 上下文、MaaS适配、结构化结果
│  ├─ safety/       # 风险识别、拦截、人工审核状态
│  ├─ evidence/     # 验证结果、截图索引、证据完整度
│  ├─ report/       # 实验总结与报告
│  └─ evaluation/   # 独立评测运行和结果统计
├─ backend/src/main/resources/
│  ├─ db/migration/ # SQL迁移
│  └─ prompts/      # 版本化提示词
├─ backend/src/test/ # 单元、集成、安全用例
├─ frontend/src/{api,pages,components,types}/
├─ dataset/{source_registry.csv,knowledge/,evaluation/,scripts/}
├─ deploy/ docs/ skills/
├─ .env.example README.md LICENSE docker-compose.yml

| 模块 | 负责内容 | 禁止越界 |
| --- | --- | --- |
| lab/session | 实验定义、步骤、会话和合法状态转移 | 不调用模型、不执行命令 |
| knowledge/retrieval | 来源、版本、知识片段和检索引用 | 不编写无来源答案 |
| diagnosis | 上下文组装和MaaS结构化调用 | 不能跳过安全层 |
| safety | 独立审查建议并返回allow/reject/review | 不信任模型自报风险 |
| evidence/report | 验证记录、证据清单、报告完整度 | 未验证步骤不能报成功 |
| evaluation | 冻结数据版本、重放请求、汇总指标 | 评测答案不得线上检索 |

# 5 核心数据与接口

## 5.1 核心数据实体

| 实体 | 代表字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Lab / LabStep | product, version, order, precondition, expected_result | 定义实验和步骤 |
| LabSession | user_id, lab_id, current_step, status | 跟踪一次实验 |
| ExecutionRecord | step_id, input_text, output_text, result | 保存用户提交内容和观察结果 |
| KnowledgeDocument | source_url, version, license, checksum | 追溯原始资料 |
| KnowledgeChunk | document_id, text, metadata, embedding_ref | 检索片段及向量引用 |
| Diagnosis | retrieved_ids, model, result_json, latency, token_usage | 记录诊断输入输出及依据 |
| SafetyDecision | diagnosis_id, rule_id, decision, reason | 记录独立安全判断 |
| EvidenceItem / Report | object_key, verified, completeness | 证据与报告 |
| EvalCase / EvalResult | dataset_version, labels, output, score | 可复现评测 |

## 5.2 建议API

GET  /api/labs                         # 实验列表
GET  /api/labs/{id}/steps               # 实验步骤
POST /api/sessions                      # 创建实验会话
POST /api/sessions/{id}/records         # 保存执行输入与输出
POST /api/sessions/{id}/diagnoses       # 检索+MaaS+安全审查
POST /api/sessions/{id}/evidence        # 登记证据
GET  /api/sessions/{id}/report          # 查看报告和完整度

# 6 RAG知识库与AI诊断

知识库资料优先选择华为云、openGauss、MySQL、Java/MyBatis官方文档和可合法使用的实验材料。RAG纳入目标方案以提供版本匹配依据和可追溯引用。第一阶段可以用RDS结构化知识卡和关键词检索；随后接入可用向量存储，实现混合检索。向量存储尚未选定，须等赛事资源范围和MaaS Embedding能力确认后再决定。

## 6.1 数据处理

1. 登记来源、URL、章节、产品、版本、更新时间和许可。

2. 脱敏姓名、账号、手机号、IP、密码、Token和实验环境信息。

3. 按标题、章节和语义边界切分，片段保留文档ID、版本、章节和更新时间。

4. 对错误模式、原因、解决步骤和预期结果进行人工验证或双人复核。

5. 知识集与评测集按案例/来源隔离，禁止评测答案进入线上知识库。

6. 保存数据版本、校验和、导入时间和更新记录。

## 6.2 检索与回答流程

报错 + 实验上下文 → 按产品/版本/实验类型过滤
→ 关键词召回 + 向量召回 → 融合/去重/可选重排序
→ 相关度不足时拒答 → MaaS输出固定JSON并包含引用
→ Schema校验 → 独立SafetyService → 返回用户

{
  "reason": "基于状态和引用资料的原因说明",
  "nextAction": "一条最小且安全的建议",
  "expectedResult": "用户执行后应看到的结果",
  "safetyNote": "风险和限制",
  "citations": [{"documentId": "...", "section": "...", "url": "..."}],
  "confidence": "high|medium|low"
}

• Redis只做缓存、短期会话和限流，不能替代RAG向量存储。

• 模型不得自动执行SQL/命令；安全规则必须在服务端执行。

• 无可靠来源或版本不匹配时明确提示，并要求补充信息或转人工。

• 模型超时、配额耗尽、JSON无效时，限次重试并提供检索摘要/友好降级。

# 7 重难点突破与验收证据

| 难点 | 实现思路 | 验收证据 |
| --- | --- | --- |
| 状态机与步骤可靠性 | 前置条件、允许转移、验证条件在服务端建模 | 成功/失败/跳步/重复/并发测试 |
| RAG版本召回 | 先元数据过滤，再混合召回；保留来源；低分拒答 | 独立查询集的Recall@K、引用复核 |
| 模型幻觉与格式漂移 | 固定Schema、字段校验、低随机性、有限重试、降级 | JSON有效率、无依据拒答测试 |
| 危险命令 | 独立规则引擎阻断删除、TRUNCATE、超级权限、清审计 | 危险样例回归和漏拦截统计 |
| 评测泄漏 | 知识集与测试集隔离、冻结数据、人工复核标准答案 | 数据版本、原始输出、可重跑脚本 |
| 云服务连接 | Skills执行后逐项验证地域、白名单、TLS、凭据和健康检查 | Skill记录、RDS/Redis读写、在线Demo |
| 成本/凭据 | 限流、缓存、用量预算、环境变量/密钥服务、日志脱敏 | 仓库扫描、用量记录、密钥未入库证明 |

# 8 可直接使用的CodeArts分阶段提示词

## 阶段0 仓库检查，只读

请只读检查当前仓库，不要修改任何文件。
目标：构建CloudLab Copilot，面向openGauss/MySQL/Java后端实验，提供实验状态感知、RAG知识检索、MaaS诊断、安全建议和报告证据核验。
请说明目录、构建方法、可复用模块、缺失项、依赖版本、潜在风险，并给出分阶段计划与每阶段验收标准。
把事实与假设分开，等待我确认后再改代码。

## 阶段1 项目骨架

根据确认后的计划建立Spring Boot后端和React/TypeScript前端骨架。先核实JDK、Node及依赖兼容性并固定版本。只实现health接口、基础页面、配置读取和README；不要实现业务、AI或云资源操作。添加.env.example，确保无真实密钥。完成后列出变更和启动方法。

## 阶段2 实验和状态

实现Lab、LabStep、LabSession、ExecutionRecord及数据库迁移。服务端校验步骤转移；保存用户提交的文本，但绝不执行SQL/命令。只处理该模块，提供正常、失败、跳步、重复提交和非法状态测试。修改前先说明文件计划。

## 阶段3 结构化知识

实现知识来源登记、KnowledgeCard/Chunk和导入校验。字段包含来源URL、章节、产品、版本、许可和核验日期。先实现元数据过滤与关键词/错误码检索并返回引用。禁止导入dataset/evaluation中的评测答案。

## 阶段4 RAG

先核实当前允许的向量存储和MaaS Embedding能力，不要猜测服务可用性；提交选型、兼容、费用和替代方案后等待确认。确认后实现切分、元数据过滤、关键词+向量混合召回、去重、引用和低相关度拒答。检索接口应可替换底层实现。

## 阶段5 MaaS诊断

按华为官方当前API文档核实MaaS协议、鉴权、模型名、限额和超时。实现隔离的HuaweiMaaSClient，将实验状态与检索片段组成请求，返回固定JSON并验证Schema。密钥通过环境变量/密钥管理服务读取；实现超时、有限重试、脱敏日志和错误降级。绝不执行模型输出。

## 阶段6 安全和报告

实现独立SafetyService，对MaaS建议进行风险分类。删除数据库/Schema、TRUNCATE、删除审计记录、授予超级权限和未经确认的系统配置默认拒绝或转人工审核。实现EvidenceItem和报告完整度，未验证步骤不得记为成功。提供危险输入回归测试。

## 阶段7 RDS/Redis和Skills部署

先阅读本次赛事Skills说明和资源限制，列出将创建/关联的RDS、Redis及部署资源、地域、规格、费用、网络、凭据和回滚方案。等待人工确认后调用指定Skills。检查已有资源避免重复创建。部署后验证RDS读写、Redis连接、MaaS诊断、健康检查和公网Demo。输出操作记录，不能显示秘密。

## 阶段8 评测和发布

使用冻结且独立的evaluation数据，对比裸MaaS、加实验状态、状态+RAG+安全规则三组。保存原始响应和评分依据，计算分类准确率、下一步命中率、Recall@K、引用正确率、危险漏拦截率、JSON有效率、延迟和成本。仅报告真实脚本结果，更新README、数据说明、部署复现和许可证。

# 9 评测计划与指标

| 指标 | 定义/方法 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 原因分类准确率 | 预测类别与人工标注一致比例；报告样本量 | 待实测 |
| 下一步命中率 | 建议与人工标准操作等价比例；双人复核 | 待实测 |
| Recall@K | 前K片段召回相关依据的查询比例 | 待实测 |
| 引用正确率 | 来源真实支持结论且版本正确的比例 | 待实测 |
| 危险建议漏拦截率 | 高风险建议未拦截比例；目标测试集为0 | 待实测 |
| JSON有效率 | 响应通过Schema校验的比例 | 待实测 |
| 延迟/成本 | 端到端P50/P95与每次模型Token/云资源成本 | 待实测 |

目标阈值在小样本试运行后确定。不得事先编造准确率或提升比例。正式材料应同时给出数据/模型版本、参数、样本量、原始输出、评分规则和可复现脚本。

# 10 云上部署和比赛交付

CodeArts完成功能开发与问题修复
→ 用Skills开通/关联华为云RDS、Redis
→ 配置MaaS和数据库秘密
→ 用Skills部署前后端至赛事限定资源
→ 健康检查、冒烟测试、记录在线Demo和部署证据

• 代金券额度、期限和支持服务未确认前，不绑定具体ECS/CCE/向量数据库规格。

• 本地开发可用兼容环境，但最终必须在获批华为云资源验证运行。

• 初赛提交模板1；建议附PPT、设计文件、短视频、数据处理及真实量化指标。

• 中国总决赛需在线Demo、完整代码、数据集、README复现步骤和开源截图。

• 全球总决赛增加真实试用、反馈、开源社区数据或其他落地进展。

## 10.1 仓库发布结构

cloudlab-copilot/
├─ backend/ frontend/
├─ dataset/knowledge/ dataset/evaluation/ dataset/scripts/
├─ evaluation/ deploy/ docs/ skills/
├─ .env.example README.md LICENSE docker-compose.yml

README须说明运行环境、依赖版本、环境变量、数据库迁移、数据来源与许可、知识/评测集隔离、启动方法、华为云部署步骤、评测脚本、Demo地址和限制。参考 interview-guide 等项目时必须保留许可并披露来源；建议比赛核心代码放在新建仓库，清楚区分复用与自主实现。

# 11 里程碑与完成标准

| 阶段 | 主要产出 | 阶段验收 |
| --- | --- | --- |
| M0 需求基线 | CodeArts只读报告、确认后的架构与目录 | 功能边界和选型问题清楚 |
| M1 基础骨架 | 前后端启动、健康检查、配置样例 | 第三方按README可启动 |
| M2 实验闭环 | 一个openGauss实验从开始到报告证据 | 状态转换和错误路径可重放 |
| M3 RAG/MaaS | 检索、来源、结构化诊断、低相关度处理 | 离线样例稳定且有来源 |
| M4 安全和评测 | 规则防护、独立评测集、评测脚本 | 危险案例检查，指标可复现 |
| M5 华为云交付 | Skills开通RDS/Redis并部署在线Demo | 服务连通、在线交互、证据完整 |
| M6 参赛发布 | 开源仓库、文档、视频和材料 | 提交版本与实测功能一致 |

## 11.1 CodeArts每次任务的汇报格式

本次任务：
读取文件：
新增/修改文件：
实现内容：
接口/数据变更：
执行命令及真实输出：
验收结果：
安全与秘密检查：
未完成事项或假设：
建议下一任务：

每阶段由团队核对代码差异、实际运行结果与验收条件后再进入下一阶段。本文件描述目标和方法，不把未实施的能力、资源连接或评测结果表述为已经完成。